## Slide 1: Projet ERP LBP REFACTO
Gestion de projet avec le framework Scrum
Évaluation Continue - Exposé

## Slide 2: Sommaire de la présentation
1. Introduction au projet ERP LBP
2. Comment nous avons réparti les rôles Scrum
3. Notre rythme de travail (Les Événements)
4. Nos outils de suivi (Les Artefacts)
5. Découpage fonctionnel (3 modules)
6. Extrait de notre Product Backlog
7. Conclusion et bilan

## Slide 3: 1. Le Projet : ERP LBP REFACTO
L'idée de base de notre projet est de concevoir un système ERP modulaire, avec une architecture PHP MVC légère.
Le besoin métier :
  Disposer d'un portail centralisé pour gérer les RH, l'administration et les employés.
La solution technique :
  Un développement "from scratch" en PHP 8 et MySQL, sans framework lourd, pour tout maîtriser.
L'enjeu :
  Gérer efficacement ce développement en équipe grâce à l'agilité (Scrum) pour éviter l'effet tunnel.

## Slide 4: 2. La répartition des Rôles Scrum
Nous avons dû nous adapter au framework Scrum. Voici comment nous l'avons transposé à notre groupe :
Le Product Owner (PO) :
  Il s'est mis à la place du client. Il a porté la vision du portail ERP, priorisé les fonctionnalités (par ex: choisir de faire l'authentification avant les congés) et rédigé le Backlog.
Le Scrum Master (SM) :
  Son but a été de fluidifier le travail. Il animait nos petites réunions et nous aidait à résoudre les conflits techniques (comme des problèmes de fusion Git ou des soucis de BDD locale sur WAMP).
L'Équipe de Développement (Nous) :
  Ensemble, nous avons conçu l'architecture MVC (Modèles, Vues, Contrôleurs) et codé les différentes pages du projet de manière auto-organisée.

## Slide 5: 3. Notre rythme de travail (Cérémonies)
Pour éviter de tout coder à la dernière minute, nous avons fonctionné par Sprints.
Sprint Planning : En début de cycle, on sélectionnait ensemble ce qu'on était capable de coder (ex: "cette semaine, on finit l'espace employé").
Daily Scrum : Un rapide point pour se dire : "J'ai fini le header, aujourd'hui j'attaque la base de données, est-ce que quelqu'un peut m'aider sur le CSS ?"
Sprint Review : La démo de fin. On montrait le module fonctionnel (par exemple, la page de connexion qui marche vraiment).
Sprint Rétrospective : Le moment honnête où on identifiait nos erreurs (ex: "On a mal organisé nos branches Git, il faut s'améliorer pour le prochain module").

## Slide 6: 4. Nos outils de suivi (Artefacts)
Concrètement, la transparence de Scrum repose sur ces trois piliers pour nous :
Product Backlog : Notre "To-Do List" globale. Tout ce qu'on rêvait de mettre dans l'ERP LBP (même les bonus). Géré par le PO.
Sprint Backlog : L'engagement de l'équipe pour la semaine. Les User Stories précises qu'on était en train de coder.
L'Incrément (le plus important) : À chaque fin de Sprint, on ne livrait pas juste du code source, mais une version de l'ERP qui tourne localement sur nos serveurs et qu'on peut tester. C'est la valeur ajoutée.

## Slide 7: 5. Découpage fonctionnel de l'ERP
Nous avons découpé le système en 3 grands blocs de complexité variable :
1. Le Portail et l'Authentification (Le cœur du système)
  Connexion sécurisée via Email/Mot de passe
  Gestion des sessions (déconnexion auto, etc.)
  Affichage dynamique du dashboard selon les droits
2. Le Module Ressources Humaines (RH)
  Création d'une fiche employé
  Visualisation de la liste du personnel (Annuaire)
  Soumission et validation d'une demande de congés
3. Le Module Administration
  Attribution des rôles (Admin, Utilisateur, RH)
  Consultation des logs d'erreurs système
  Activation du mode maintenance

## Slide 8: 6. Extrait de notre Product Backlog
Module | User Story (En tant que... je veux... afin de...) | Priorité | Taille (Points)
Portail | En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier, afin d'accéder à l'ERP. | 1 - Critique | 5
Portail | En tant que système, je veux expirer la session, pour sécuriser l'accès. | 2 - Haute | 3
Portail | En tant qu'utilisateur, je veux voir le dashboard, pour choisir un module. | 1 - Critique | 5
RH | En tant que RH, je veux ajouter un employé, pour peupler la BDD. | 2 - Haute | 8
RH | En tant qu'employé, je veux voir l'annuaire, pour contacter un collègue. | 3 - Moyenne | 3
RH | En tant qu'employé, je veux demander un congé, pour mes vacances. | 3 - Moyenne | 8
Admin | En tant qu'admin, je veux attribuer des rôles, pour cloisonner les accès. | 2 - Haute | 5
Admin | En tant qu'admin, je veux activer la maintenance, pour faire des MAJ. | 4 - Basse | 3
Admin | En tant qu'admin, je veux visualiser les logs, pour tracer les bugs. | 4 - Basse | 2

## Slide 9: 7. Conclusion et Bilan
Ce que l'approche Scrum nous a apporté sur ce projet :
Une meilleure visibilité : On savait toujours qui faisait quoi, et ce qu'il restait à coder (grâce aux Daily et au Backlog).
Focus sur la valeur : En livrant des incréments par itération, nous avions très vite une application fonctionnelle plutôt qu'un gros code non testé à la fin.
Capacité d'adaptation : Si un module s'avérait trop complexe (ex: gestion fine des permissions), on pouvait réestimer et ajuster le périmètre avec le Product Owner sans casser tout le projet.
En résumé, Scrum a été un vrai filet de sécurité pour notre travail d'équipe.

## Slide 10: Merci de votre attention !
Avez-vous des questions sur notre organisation ou sur l'ERP LBP ?