## Slide 1
Projet ERP LBP REFACTO
Gestion de projet avec le framework Scrum Évaluation Continue - Exposé

## Slide 2
Sommaire de la présentation
1. Présentation de l'Entreprise LBP
2. Le Projet ERP LBP
3. Le Framework Scrum : Définitions et Rôles
4. Notre rythme de travail (Les Événements)
5. Nos outils de suivi (Les Artefacts)
6. Découpage fonctionnel (3 modules)
7. Extrait de notre Product Backlog
8. Conclusion et bilan

## Slide 3
1. Présentation de l'entreprise LBP
LBP, une organisation en forte évolution
  L'entreprise connaît une croissance de ses effectifs et de ses besoins internes.
Problématique actuelle :
  Les processus RH et administratifs étaient gérés de manière éparpillée (fichiers Excel, emails...).
L'objectif pour LBP :
  • Centraliser l'information pour gagner en efficacité. • Sécuriser l'accès aux données sensibles (employés, congés, droits). • Se doter d'un outil sur mesure, évolutif et moderne.

## Slide 4
2. Le Projet : ERP LBP REFACTO
Notre solution pour LBP :
  Un ERP (Enterprise Resource Planning) modulaire.
La technique :
  • Architecture PHP MVC légère (Modèle-Vue-Contrôleur). • Socle technique : PHP 8, MySQL, Apache.
L'enjeu projet :
  • Construire ce système bloc par bloc en évitant de s'éparpiller. • Utiliser Scrum pour livrer de la valeur rapidement et s'adapter.

## Slide 5
3. Scrum : Les Rôles et notre organisation
L'Équipe Scrum :
  Définition : Pluridisciplinaire, auto-gérée et concentrée sur un Product Goal.
Product Owner (PO) :
  Théorie : Maximise la valeur du produit et gère le Backlog. Chez nous : Il a joué le rôle de client pour LBP, priorisé le module RH et écrit nos User Stories.
Scrum Master (SM) :
  Théorie : Facilitateur et garant du cadre Scrum (Servant-Leader). Chez nous : Il animait nos réunions, chronométrait, et aidait à résoudre les conflits Git.
Developers (Équipe) :
  Théorie : Les professionnels qui créent l'incrément à chaque Sprint. Chez nous : L'équipe solidaire qui a codé l'architecture MVC et les pages PHP.

## Slide 6
4. Scrum : Les Événements (Cérémonies)
Le Sprint (1 mois max) :
  C'est le cœur de Scrum. Il contient 4 événements formels :
1. Sprint Planning :
  Théorie : Définit le but (Sprint Goal) et comment le travail sera réalisé. Chez nous : On sélectionnait ensemble les fonctionnalités à coder pour le Sprint.
2. Daily Scrum :
  Théorie : Point de 15 min de l'équipe pour se synchroniser. Chez nous : Point rapide pour s'entraider sur le code (ex: 'Je bloque sur la session PHP').
3. Sprint Review :
  Théorie : Présentation de l'Incrément pour inspection et adaptation. Chez nous : On démontrait le module finalisé (comme la page de connexion).
4. Sprint Retrospective :
  Théorie : Réflexion sur l'amélioration continue. Chez nous : Moment d'honnêteté pour mieux s'organiser sur le Sprint suivant.

## Slide 7
5. Scrum : Les Artefacts
La Transparence :
  Les artefacts sont les outils qui apportent la transparence pour l'inspection.
Product Backlog :
  Théorie : Liste unique, ordonnée et émergente de tout ce qui est nécessaire. Chez nous : Notre 'To-Do List' globale de l'ERP gérée exclusivement par le PO.
Sprint Backlog :
  Théorie : L'objectif du Sprint et les éléments du Backlog sélectionnés. Chez nous : Notre plan d'action immédiat sur lequel on s'était engagé.
L'Incrément :
  Théorie : Résultat utilisable qui répond à la Definition of Done. Chez nous : Une version de l'ERP LBP qui tourne localement, testée et sans erreurs critiques.

## Slide 8
6. Découpage fonctionnel de l'ERP
1. Le Portail et l'Authentification
  • Connexion sécurisée via Email/Mot de passe. • Gestion des sessions (expiration automatique). • Affichage dynamique du dashboard selon les droits.
2. Le Module Ressources Humaines (RH)
  • Création et édition d'une fiche employé dans la BDD. • Visualisation de l'annuaire du personnel. • Soumission et traitement des demandes de congés.
3. Le Module Administration
  • Attribution des rôles et des autorisations (Administrateur / Standard). • Activation du mode maintenance de l'ERP. • Consultation des logs d'erreurs système.

## Slide 9
7. Extrait de notre Product Backlog
Module | User Story | Priorité | Taille
Portail | En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier, afin d'accéder à l'ERP. | 1 - Critique | 5
Portail | En tant que système, je veux expirer la session, pour sécuriser l'accès. | 2 - Haute | 3
Portail | En tant qu'utilisateur, je veux voir le dashboard, pour choisir un module. | 1 - Critique | 5
RH | En tant que RH, je veux ajouter un employé, pour peupler la BDD. | 2 - Haute | 8
RH | En tant qu'employé, je veux voir l'annuaire, pour contacter un collègue. | 3 - Moyenne | 3
RH | En tant qu'employé, je veux demander un congé, pour mes vacances. | 3 - Moyenne | 8
Admin | En tant qu'admin, je veux attribuer des rôles, pour cloisonner les accès. | 2 - Haute | 5
Admin | En tant qu'admin, je veux activer la maintenance, pour faire des MAJ. | 4 - Basse | 3
Admin | En tant qu'admin, je veux visualiser les logs, pour tracer les bugs. | 4 - Basse | 2

## Slide 10
8. Conclusion et Bilan
Ce que Scrum a apporté à notre projet ERP LBP :
Une clarté théorique et pratique :
  Chaque cérémonie et chaque artefact a trouvé sa place dans notre travail.
Focus sur la valeur :
  En livrant des incréments par itération, nous avions très vite une application fonctionnelle au lieu d'un énorme code non testé à la fin.
Capacité d'adaptation :
  Si un module s'avérait trop complexe, on pouvait réestimer le Backlog avec le PO.
En résumé :
  Scrum a été un véritable pilier pour la réussite et l'organisation de ce projet d'étude.

## Slide 11
Merci de votre attention !
Avez-vous des questions sur notre organisation Scrum ou sur l'ERP LBP ?