## Slide 1: Projet ERP LBP REFACTO
Présentation de la gestion avec le Framework Scrum
Évaluation - Exposé

## Slide 2: Le Projet : ERP LBP REFACTO
Application PHP MVC légère, pensée pour être modulaire et évolutive.
Objectif : Offrir un portail de sélection (Dashboard) de modules ERP.
Modules prévus : Authentification, Ressources Humaines (RH), Administration, Espace Employé.
Environnement : PHP 8, Apache, MySQL.

## Slide 3: Les Rôles Scrum appliqués au projet
Product Owner (PO) : Représente les parties prenantes, porte la vision de l'ERP LBP, et gère le Product Backlog (ex: priorité sur le module RH).
Scrum Master (SM) : Garant du cadre Scrum. Facilite les cérémonies, aide l'équipe à s'organiser et lève les obstacles techniques (ex: problèmes de configuration serveur Apache/MySQL).
Équipe de Développement : Équipe pluridisciplinaire et auto-organisée de développeurs web (PHP, SQL, front-end) réalisant concrètement les modules MVC.

## Slide 4: Les Événements Scrum appliqués au projet
Sprint : Cycle itératif (ex: 2 semaines) visant à livrer une version fonctionnelle de l'ERP.
Sprint Planning : L'équipe sélectionne les User Stories du Backlog (ex: Système de connexion) à développer pendant le Sprint.
Daily Scrum : Point quotidien de 15 minutes pour synchroniser les développeurs de l'ERP LBP.
Sprint Review : Présentation de l'incrément (ex: Module RH terminé) aux parties prenantes.
Sprint Rétrospective : Réflexion de l'équipe Scrum pour améliorer l'architecture MVC et le processus lors du prochain Sprint.

## Slide 5: Les Artefacts Scrum appliqués au projet
Product Backlog : La liste unique et priorisée de toutes les exigences et fonctionnalités nécessaires à l'ERP (modules, refonte, base de données).
Sprint Backlog : Le plan de l'équipe pour le Sprint, composé de l'Objectif du Sprint (ex: 'Rendre l'authentification opérationnelle') et des tâches associées.
Incrément : La somme de tous les éléments terminés pendant le Sprint, intégrés à l'ERP LBP. Il doit respecter la 'Definition of Done' (code testé, documenté, utilisable).

## Slide 6: Découpage en 3 modules et 9 fonctionnalités
Module 1 : Portail et Authentification
  1. Authentification centralisée (Login / Logout)
  2. Gestion des sessions utilisateurs (sécurité)
  3. Affichage du Dashboard (Portail des modules)
Module 2 : Ressources Humaines (RH)
  4. Ajout et édition de fiches employés
  5. Consultation du répertoire du personnel
  6. Gestion et demande de congés
Module 3 : Administration du Système
  7. Gestion des rôles et autorisations (RBAC)
  8. Activation du mode maintenance de l'ERP
  9. Visualisation des logs systèmes

## Slide 7: Product Backlog (User Stories)
Module | User Story | Priorité | Estimation (Pts)
Auth | En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier pour accéder au portail ERP. | Haute | 5
Auth | En tant que système, je veux gérer la session pour sécuriser la navigation. | Haute | 3
Auth | En tant qu'utilisateur, je veux voir un Dashboard pour choisir mon module. | Haute | 5
RH | En tant que manager, je veux ajouter un employé pour enrichir la base de données. | Moyenne | 8
RH | En tant qu'employé, je veux consulter l'annuaire pour contacter un collègue. | Moyenne | 3
RH | En tant qu'employé, je veux demander un congé pour planifier mes vacances. | Moyenne | 8
Admin | En tant qu'admin, je veux gérer les permissions pour sécuriser les modules. | Moyenne | 5
Admin | En tant qu'admin, je veux activer la maintenance pour mettre à jour le système. | Basse | 3
Admin | En tant qu'admin, je veux voir les logs système pour débugger les erreurs. | Basse | 2